2026년 매출 계획

2분기 성과 목표

실시간 복합 환경 모니터링 및 통합 제어 시스템

대상 사업: 로봇 기반 자동화 스마트팜 운영 플랫폼

문서 구분: 투자사 제출용

작성일: 2026.03.10

성과 목표 요약

| # | 성과 목표 | 핵심 KPI | 달성 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IoT 복합 센서 기반 실시간 환경 모니터링 플랫폼 구축 | 6종 이상 센서 통합, 파일럿 온실 1개소 실증 | 2026.06 |
| 2 | AI 양액·관수 자동제어 시스템 PoC 완료 | EC/pH 자동 보정 정확도 95%+, 양액 낭비 30% 절감 | 2026.06 |
| 3 | PLC 기반 통합 환경제어 + 클라우드 관제 시스템 MVP 출시 | 온실 환경 자동화율 80%+, 원격 관제 SaaS 베타 오픈 | 2026.06 |

성과 목표 1: IoT 복합 센서 기반 실시간 환경 모니터링 플랫폼 구축

목표 정의

온실 내 온도·습도·CO2·광량(PAR)·토양수분·엽온 등 6종 이상의 환경 데이터를 실시간으로 수집·시각화하는 IoT 모니터링 플랫폼을 구축하고, 파일럿 온실에서 실증을 완료한다.

기술 배경

농촌진흥청 주도의 한국형 2세대 스마트팜은 클라우드 기반으로 환경·생육·양액 정보를 통합하여 재배환경 진단, 수확량 예측, 위험 감지까지 지원하는 방향으로 발전 중이다. 복합환경제어 시스템은 1,600가지 이상의 환경 조건 간 상호관계를 분석하여 최적 생육환경을 자동 조성하는 것이 핵심이다.

세부 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 4월 | 센서 네트워크 설계 및 통신 프로토콜 선정 (LoRa/LTE/WiFi) | 시스템 아키텍처 문서, BOM |
| 5월 | 파일럿 온실 센서 설치 및 데이터 수집 파이프라인 구축 | 실시간 대시보드 v1.0 |
| 6월 | 데이터 품질 검증 및 이상치 탐지 알고리즘 적용 | 실증 결과 보고서 |

핵심 KPI

통합 센서 종류: 6종 이상 (온도, 습도, CO2, PAR 광량, 토양수분/EC, 엽온)

데이터 수집 주기: 1분 이내 실시간 전송

파일럿 실증: 온실 1개소 완료

시스템 가동률: 99% 이상

관련 기술 및 기업

| 기업명 | 주요 기술/제품 | 적용 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 큐빅스 (QUBICS) | KS X 3267 국가표준 인증 센서, WiFi/LTE/LoRa 멀티 통신 | 국가표준 센서로 데이터 신뢰성 확보, 다중 통신망 구축 |
| 비바엔에스 (VIVANS) | 잇츠스마트팜 IoT — 온습도/일조/토양 센서 + AI 분석 | IoT + AI 통합 플랫폼, 관수 양액 제어 시스템 탑재 |
| 시스트로닉스 | STHC-MS-04 복합센서 (CO2/O2/온도/습도 동시 측정) | 단일 센서로 다중 환경요소 측정, 설치 비용 절감 |
| 우성하이텍 | 31년 기술력 시설원예 환경관리 시스템, 자체 센서·SW 생산 | 센서~소프트웨어 일괄 공급, 국내 레퍼런스 다수 |
| 그린랩스 | 팜모닝 — 전국 2,000+ 농가 설치, 농업 데이터 플랫폼 | 대규모 농장 데이터 수집·분석 플랫폼 연동 |

성과 목표 2: AI 양액·관수 자동제어 시스템 PoC 완료

목표 정의

EC(전기전도도)·pH 센서 및 배액 분석 데이터를 기반으로 AI가 양액 농도와 관수량을 자동 조절하는 시스템의 PoC를 완료한다. 작물별 최적 양액 레시피를 학습하여 수동 대비 양액 낭비를 30% 이상 절감한다.

기술 배경

농촌진흥청은 근권부 데이터 기반 지능형 양액 공급 기술을 산·학·연 공동으로 개발 중이며, 배액 최적화를 위한 AI 스마트팜 급액 제어 장치가 특허 등록(KR20240070735A)되는 등 양액 자동제어 분야의 기술 성숙도가 빠르게 높아지고 있다.

세부 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 4월 | EC/pH/배액량 센서 선정 및 양액 공급 하드웨어 설계 | 하드웨어 설계서, 양액 레시피 DB 초안 |
| 5월 | AI 양액 제어 알고리즘 개발 (작물: 토마토/딸기 우선) | 모델 v1.0, 시뮬레이션 결과 |
| 6월 | 파일럿 온실 적용 및 수동 제어 대비 성능 비교 | PoC 결과 보고서, 절감 효과 분석 |

핵심 KPI

EC/pH 자동 보정 정확도: 95% 이상 (목표 설정값 대비)

양액 낭비 절감률: 30% 이상 (수동 제어 대비)

배액률 최적화: 목표 배액률 ±5% 이내 유지

대상 작물: 2종 (토마토, 딸기)

관련 기술 및 기업

| 기업명 | 주요 기술/제품 | 적용 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 아이오크롭스 (ioCrops) | IoT 6종 센서 (엽온/PAR/배액EC/pH), ioFarm 350+농장, HERMAI AI 로봇 | 배액 EC/pH 실시간 모니터링 + AI 로봇 연계 |
| 이레아이에스 | AI 신경망 기반 기계학습 관수제어, 자체 작물 재배 알고리즘 | 딥러닝 기반 양액 관수 자동 제어 |
| 에너틱스 (ENETICS) | 복합환경제어 SW (국내 최초 GS 1등급), 온도/습도/CO2/광량 자동 | GS 1등급 인증 SW 기반 환경+양액 통합 제어 |
| 푸드쥬크박스 | EC 기반 양액량 확인 + 자동 분사 펌프 제어 | 소규모 식물공장 양액 자동화 레퍼런스 |

성과 목표 3: PLC 기반 통합 환경제어 + 클라우드 관제 시스템 MVP 출시

목표 정의

PLC(Programmable Logic Controller)를 핵심 제어기로, 온실의 천창·측창 개폐, 냉난방, 환풍, CO2 공급, 차광 커튼 등 액추에이터를 통합 제어하고, 클라우드 기반 원격 관제 SaaS를 MVP로 출시한다.

기술 배경

PLC와 SCADA를 결합한 스마트 관수 시스템이 국제적으로 연구되고 있으며(Fuzzy Logic 기반 제어), LoRa 기반 IoT-PLC 연동 아키텍처가 저비용·광범위 농업 자동화의 표준 모델로 부상하고 있다. 국내에서는 IoT 기반 수경재배 식물공장의 PLC 자동제어 기술이 논문으로 발표되어 터치스크린/스마트폰을 통한 원격 모니터링 및 제어가 실증되었다.

세부 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 4월 | PLC 하드웨어 선정 및 액추에이터 I/O 설계 | PLC 제어 로직 설계서 |
| 5월 | SCADA 연동 및 클라우드 관제 대시보드 개발 | 클라우드 관제 시스템 베타 |
| 6월 | 파일럿 온실 통합 실증 및 MVP 오픈 | MVP 릴리스, 사용자 매뉴얼 |

핵심 KPI

온실 환경 자동화율: 80% 이상 (수동 개입 최소화)

에너지 절감률: 15% 이상 (기존 수동 제어 대비)

원격 관제 SaaS: 베타 오픈 (웹/모바일)

제어 응답 시간: 5초 이내 (센서 감지 → 액추에이터 동작)

관련 기술 및 기업

| 기업명 | 주요 기술/제품 | 적용 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 그린플러스 | 첨단 유리온실 (9년 연속 1위, 80만평), 근권부 냉난방, 식물공장 | 온실 설계~환경제어~양액 턴키 구축, 호주·중동 수출 실적 |
| Siemens | S7-1200 PLC (온실 예제 공식 제공), MindSphere 디지털 트윈 | 글로벌 표준 PLC + 클라우드 디지털 트윈 연동 |
| 싸이몬 | AI Copilot — 비전문가도 PLC 프로그래밍 및 자연어 분석 가능 | 농업인이 직접 제어 로직 수정 가능, 도입 장벽 최소화 |
| 만나CEA | 건설형 수직농장, 자동 파종·이식·수확 통합 라인, AI 광원·양액 레시피 | 전 공정 로봇 자동화 + PLC 통합 제어 레퍼런스 |
| KT | 기가 스마트팜 (5G+AI+IoT), AI 병해충 영상 진단, 원격 환경 제어 | 5G 기반 대규모 실시간 연결, 통신 인프라 협력 |

참고 자료

온실 환경 최적화, 복합환경제어 시스템이 답하다 — 공학저널

한국형 2세대 스마트팜 기술 개발 — 농촌진흥청

스마트팜 데이터 3억건 분석 — 이투데이

IoT 기반 수경재배 식물공장 PLC 자동제어 — DBpia

Smart irrigation system using PLC, SCADA, and fuzzy control — ResearchGate

A Smart Agricultural System Based on PLC and Cloud Computing — PMC

배액 최적화 AI 스마트팜 급액 제어 장치 — Google Patents (KR20240070735A)

AI가 식물 재배 돕는다 — 전자신문

스마트팜 5가지 핵심 기술 — LG CNS

비바엔에스 잇츠스마트팜 (vivans.net)

그린플러스 스마트팜 (greenplus.co.kr)

에너틱스 복합환경제어시스템 (enetics.co.kr)

2026 스마트팜 코리아 박람회 (sfkorea.kr)

본 문서는 투자사 제출 목적으로 작성되었으며, 세부 수치는 내부 검토 후 조정될 수 있습니다.